Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

Sprint review

Sprint 1

TFG-SMB

Francisco José Vargas Castro

19/02/2024

**Sprint Review**

**TFG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título de la Reunión:** | Sprint Review | **Fecha/Hora de la Reunión:** | 19/02/24 – 19:15 |
| **Tipo de Reunión:** | Review | **Lugar de Celebración:** | Google meets |
| **Coordinador de la Reunión:** | José Antonio Parejo Maestre | **Fecha de Publicación:** | 21/02/24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** |
| José Antonio Parejo Maestre | JAPM | X |
| Francisco José Vargas Castro | FJVC | X |

|  |
| --- |
| **Agenda de la Reunión** |
| *Los principales objetivos de esta reunión eran:*   * Revisar la evolución del proyecto a lo largo de este Sprint * Comentar puntos de mejora a nivel de las funcionalidades que se han implementado * Comentar problemas que han surgido durante la realización de las tareas |

|  |
| --- |
| **Resumen de la Reunión** |
| **Esta reunión ha servido para revisar con el product owner la implementación de las tareas definidas en el primer sprint, además ha servido para realizar una pequeña demostración de los avances conseguidos durante el sprint.**  **Se han comentado los siguientes puntos:**   * **Decisión de realizar el siguiente generador utilizando una aproximación por algoritmos evolutivos** * **Se ha decidido integrar en la interfaz del proyecto tanto los generadores estaticos como los de algoritmos evolutivos** |

**Tareas Realizadas:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| Crear generador de niveles dummy | 100% |
| Crear generador de nivel no pasable (foso) | 100% |
| Crear generador nivel no pasable (pared) | 100% |
| Crear función de validación | 100% |