**Acta de la reunión**

**TFG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título de la Reunión:** | Sprint planning | **Fecha/Hora de la Reunión:** | 19/02/2024 – 19:15 – 20:15 |
| **Tipo de Reunión:** | Planning | **Lugar de Celebración:** | On-line |
| **Coordinador de la Reunión:** | Francisco José Vargas Castro | **Fecha de Publicación:** | 20/02/2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** |
| Jose Antonio Parejo Maestre | JAPM | X |
| Francisco José Vargas Castro | FJVC | X |

|  |
| --- |
| **Agenda de la Reunión** |
| *Los principales objetivos de esta reunión son:*   * Definir las tareas del sprint 2. * Definir la duración del sprint 2. * Comentar las tareas realizadas para la preparación de este sprint. |

|  |
| --- |
| **Resumen de la Reunión** |
| Se han definido los objetivos para el proximo sprint los cuales son los siguientes:   * Refactorización de los generadores deterministas. * Integrar generadores deterministas en la interfaz. * Definir constantes del proyecto y refactorizar validadores. * Definir pruebas para los generadores y validadores. * Implementar una primera versión de generador basado en algoritmos geneticos. |